PZD.DZ3.MP-3423-0015/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość

kwoty 30 000 euro i nie przekraczającej równowartości kwoty 5 225 000, 00 euro

w przetargu nieograniczonym pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 S w miejscowości Łany Średnie na terenie Gminy Żarnowiec

………………………………………….

(zatwierdził)

Zawiercie,  lipiec 2017 r.

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

tel.  32/67-107-65

fax. 32/67-107-73

http://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl/

e-mail: sekretariat@pzd.zawiercie.powiat.pl

II.  Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, oraz zgodnie 
z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

III.  Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 S w miejscowości Łany Średnie na terenie Gminy Żarnowiec”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z przedmiarem robót oraz projekt umowy, stanowiące załączniki do SIWZ.

Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentach nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych, równoważnych.

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia przynajmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji oraz 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.

Zadeklarowana przez Wykonawcę długość tego okresu będzie stanowiła pozacenowe kryterium oceny ofert  (szczegółowo opisane w rozdziale XIII SIWZ).

Kod i nazwa CPV - Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 	  	         nawierzchni autostrad, dróg.

Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a Pzp.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę  osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666). 
W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, obejmujący robotników budowlanych. 
Do wykazu winny być załączone częściowo zanonimizowane kopie zawartych umów 
o pracę, ujawniające jednakże Zamawiającemu dane takie jak: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. W zakresie pozostałych wrażliwych danych osobowych kopie załączonych umów o pracę winny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamawiający w ramach uprawnień do kontroli wywiązywania się przez Wykonawcę 
z w/w obowiązku, może dokonać sprawdzenia, czy wykazane osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Za niespełnienie przez Wykonawcę w/w obowiązków, Zamawiający naliczy karę umowną,  określoną w §11 ust.1 pkt a tiret 9  projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V.  Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 15 października 2017 r.

VI. 	Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże, iż wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną (1) robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi  zamówienia, tj. polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu drogi publicznej (z wyłączeniem remontów cząstkowych), o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

b) wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował jedną (1) osobą, która będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie dla zakresu zamówienia, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającą doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru w specjalności drogowej, przy realizacji zakończonej co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie dróg publicznych (z wyłączeniem remontów cząstkowych).

Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, 
o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 290) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” 
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

2.  Powoływanie się na zasoby  innych podmiotów.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oznacza to, że w przypadku polegania na  doświadczeniu innego podmiotu, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, z treści przedłożonego dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać, że podmiot ten będzie brał rzeczywisty udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, na zasadzie podwykonawstwa. Tylko wówczas doświadczenie, które ten podmiot posiada, znajdzie przełożenie na realizację zamówienia.

4)  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Zgodnie z art. 22a ust. 6, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

3 . Podstawy  wykluczenia:

1)  Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2)  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

a)  art. 24 ust. 5 pkt 1

b)  art. 24 ust. 5 pkt 8

#### 4.  Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wykaz oświadczeń załączanych do oferty w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w    postępowaniu – zgodne z Załącznikami Nr 2 oraz Nr 3 do SIWZ.

2.  Dokumenty, które Wykonawca składa w toku postępowania na wezwanie Zamawiającego potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj.: brak podstaw do wykluczenia:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Dokument, który Wykonawca złoży w postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

1)  oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży w toku postępowania na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 
1 ustawy Pzp:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

UWAGA - jeżeli zakres wykazywanych robót wykracza poza wykonanie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu drogi, należy z wartości całkowitej wykonanego zadania wydzielić i określić wartość wykonanych robót drogowych, chyba że wartość tych robót została wskazana w treści załączonego dowodu.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży w toku postępowania na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:  brak.

6.  Do oferty załączyć należy ponadto:

1) 	wypełniony i podpisany druk Formularz oferty –  Załącznik Nr 1 do SIWZ,

2)    kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót,    stanowiącego załącznik do SIWZ,

3)    dowód wniesienia wadium,

4) 	pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych,

5) 	pełnomocnictwo  do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie,

6)   pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli Wykonawca realizując zamówienie będzie nimi dysponował.

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.

Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 	zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 	należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 	przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 	lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Zamawiający żąda od Wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

VIII.   Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

3. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

7. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.

8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności  w sposób zapobiegający dekompletacji  oferty oraz zaparafowane.

9. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

10. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane  własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji  Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

16.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

17.  Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:

-    części jawnej,

-    części niejawnej - w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnicę                 	przedsiębiorstwa, za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 	nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie 	budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: 	 	       	„Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności ujawnienia zgodnie z art. 8  ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, danych zawartych w ofercie.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

4. Koperty  ofert wycofanych nie będą otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 S w miejscowości Łany Średnie na terenie 
Gminy Żarnowiec”

W lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć firmowa Wykonawcy wraz

z danymi teleadresowymi.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pok. 302, III piętro (sekretariat) w terminie: do dnia 07.08.2017 r. do godziny 10:00.

2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie (w przypadku postępowania wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8) lub po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania (w przypadku postępowania o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8).

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.08.2017 r. o godz.10:15 
w sali nr 317.

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia, ewentualne ich udostępnianie odbywać się będzie na wniosek Wykonawcy.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### X.  Termin związania ofertą.

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000, 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:

-pieniądzu przelewem na rachunek bankowy,

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych,

-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2  ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2019 r. Nr 96, poz.620).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BANK  GOSPODARKI  ŻYWNOŚCIOWEJ  S. A.

ODDZIAŁ OPERACYJNY W ZAWIERCIU

NR 65 2030 0045 1110 0000 0176 2880

4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, będzie decydować termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju 307 (Główna Księgowa).

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 w/w ustawy Zamawiający zatrzymuje  wadium wraz                          z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  przyczyn  	leżących po stronie Wykonawcy.

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny.

1.  Wykonawca określi całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia (brutto) podając cenę netto powiększoną o obowiązujący podatek VAT oraz wynikającą z tych obliczeń sumę, stanowiącą cenę oferty brutto. Tak wyliczoną cenę należy wpisać na druku Formularz oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. W formularzu tym należy również określić wartość podatku VAT.

2. Cena oferty powinna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie    przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SIWZ. Kosztorys ofertowy (uproszczony) należy dołączyć do oferty.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia  kosztorysowego ustalanego  na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z  tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem, stanem istniejącym i warunkami realizacji zamówienia.

5.  Cena netto oraz cena brutto zamówienia musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.

6. Ceny wykazywane w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę zaokrąglania liczb zgodnie z regułami matematycznymi.

7. W przypadku rozbieżności w zapisie ceny słownie i liczbowo, za poprawny Zamawiający   przyjmie zapis słowny.

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny będzie spoczywał na Wykonawcy.

9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

a) cena  (C) – znaczenie 60%,  t.j.  0,6 
b) okres gwarancji (G) – znaczenie 20%, t.j. 0,2
c) doświadczenie kierownika budowy – znaczenie 20%, t.j. 0,2

2. Cena (C)

Ocena ofert w zakresie kryterium C zostanie dokonana wg następującej zasady:

cena : waga 0,6.

Do oceny w kryterium C  będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT).

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do obliczania punktowego:

Cn

----------  x 100 x 0,6 = liczba punktów w kryterium C

Cx

gdzie:

Cn - najniższa cena spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców,

Cx - cena w badanej ofercie,

Liczba 100 - mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach.

3. Okres gwarancji (G)

Ocena ofert w zakresie kryterium G zostanie dokonana wg następującej zasady:

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę: waga: 0,2.

Do oceny w kryterium G będzie brany pod uwagę określony przez Wykonawcę na formularzu oferty okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na całość robót objętych niniejszym zamówieniem.

Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach i nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.

W  przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, ocenie będzie podlegał 60-miesięczny okres gwarancji.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 20.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do obliczania punktowego.

Gx - Gwym

---------------------    x 100 x 0,2 = liczba punktów w kryterium G

Gmax - Gwym

gdzie:

Gx - długość okresu gwarancji w badanej ofercie podany w miesiącach

Gwym -  długość gwarancji wymaganej (36 miesięcy)

Gmax  -  maksymalna długość gwarancji (60 miesięcy)

4.  Doświadczenie kierownika budowy (D)

Ocena ofert w zakresie kryterium D zostanie dokonana wg następującej zasady:

Doświadczenie kierownika budowy: waga: 0,2.

W tym kryterium ocenie będzie podlegać doświadczenie kierownika budowy, wykazane jako doświadczenie dodatkowe (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VI pkt. 1 ppkt 2 b) w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru w specjalności drogowej, przy realizacji zakończonych robót polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie dróg publicznych (z wyłączeniem remontów cząstkowych).

Uwaga: Wykazane doświadczenie kierownika budowy w ramach kryterium oceny ofert nie może powielać się z doświadczeniem  Wykonawcy wykazanym w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pkt 3 Formularza oferty,  Zamawiający uzna,  iż osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy posiada tylko minimalne wymagane przez Zamawiającego doświadczenie, jednak wystarczające aby spełniać warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 ppkt 2 b); oferta taka otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium D.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium D, tzn. oferta Wykonawcy, który zadeklaruje, że  osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy posiada dodatkowe doświadczenie przy realizacji czterech (4) lub więcej zakończonych robót polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie dróg publicznych 
(z wyłączeniem remontów cząstkowych), otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 20. Wykazanie większej ilości robót (tj. powyżej czterech)  nie spowoduje zwiększenia liczby zgromadzonych punktów, Wykonawca otrzyma wówczas maksymalną przewidzianą dla tego kryterium ilość punktów, czyli 20.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie z  wytycznymi poniższej tabeli do obliczania punktowego:

| Dodatkowe doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy / kierownika robót / inspektora nadzoru przy realizacji 1 zakończonej roboty opisanej jak powyżej | 5 punktów |
| --- | --- |
| Dodatkowe doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy / kierownika robót / inspektora nadzoru przy realizacji 2 zakończonych robót opisanych jak powyżej | 10 punktów |
| Dodatkowe doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robót / inspektora nadzoru przy realizacji 3 zakończonych robót opisanych jak powyżej | 15 punktów |
| Dodatkowe doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru przy realizacji 4 zakończonych robót opisanych jak powyżej | 20 punktów |

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Sp = C + G + D

gdzie :

Sp - suma punktów przyznana Wykonawcy w kryteriach: cena oferty, okres gwarancji, doświadczenie kierownika budowy

C  - ilość punktów przyznana w kryterium C

G - ilość punktów przyznana w kryterium G

D -  ilość punktów przyznana w kryterium D

6. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

7.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty      	w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 na stronie internetowej.

3.  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw. jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

6. Wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

### XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-		kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2   	ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  	Przedsiębiorczości.

2. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie pieniężnej zobowiązany jest wpłacić je na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu nr konta:

BANK  GOSPODARKI  ŻYWNOŚCIOWEJ  S.A.

ODDZIAŁ OPERACYJNY W ZAWIERCIU

NR  28 2030 0045 1110 0000 0176 2770

Przyjęcie wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie pieniężnej nastąpi z chwilą uznania wniesionej wymaganej kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy. Dokument ten jest przyjmowany przez Główną Księgową Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu w pokoju nr 307, po uprzednim zaakceptowaniu projektu tego dokumentu.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 1-5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia

i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy na  niżej określonych warunkach:

a)  zmiany będące skutkiem oczywistej omyłki,

b)  przekształcenie podmiotowe Wykonawcy,

c)  zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 	realizację	zamówienia, w szczególności ustawowa zmiana przepisów dotyczących stawki 	procentowej należnego podatku VAT,

d)  w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w 	    inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 	    umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

e)  termin wykonania zamówienia może ulec zmianie (wydłużeniu) w przypadkach:

- wystąpienie uwarunkowań społecznych (protesty, petycje itp.),

- wystąpienie klęski żywiołowej,

- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,

- wykopaliska uniemożliwiające prowadzenie robót,

-  inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót, za które nie odpowiada 	Wykonawca,

- wystąpienie opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii,

- wydłużająca się procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponad 	pierwotny termin związania ofertą,

f)  wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku:

-  wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego 		    wykonania przedmiotu umowy, których nie można było wcześniej przewidzieć,

-  wystąpienia konieczności odstąpienia od wykonania części  robót, w wyniku zmian, które 				wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji 					przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- zmiana ostatecznego wynagrodzenia powstała na podstawie rozliczonego kosztorysu  				  powykonawczego po dokonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (sytuacja taka 			   nie wymaga aneksowania umowy).

3. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności wymienione w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,  ewentualne zmiany umowy zostaną wprowadzone stosownym aneksem.

4. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 	postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Informacje ogólne.

1)  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 	lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
	w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

2)  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 	organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,

3.) Środkami ochrony prawnej są:

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podst. art. 181 ustawy Pzp,

b) odwołanie,

c) skarga do sądu.

2. Informacja o nieprawidłowościach.

1)  Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia   	odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 	podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 	podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 	ustawy Pzp.

2)  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza  	czynność  albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 	sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Odwołanie.

1)  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 	zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czyn	ności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,

2)   Odwołanie wnosi się:

a)  w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 	 	  stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony 	  w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w 	  inny  sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 	  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b)  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 	 	  stanowiącej  podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony 	 w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 	sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 	przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3)  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 	 	 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 	 	specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

a)  10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – 	 jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach w	 wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b)  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub  	specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość 	zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 	art. 11 ust. 8.

4)  Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

a)  w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone 	 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w 	 którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 	wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

b)  w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 	 	  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym 	 powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 	  o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5)  Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189  	ustawy Pzp.

4.  Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

XVIII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 	przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 	uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W toku prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

1)  Korespondencję w formie pisemnej Wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres:  Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

2)  Korespondencję w formie faksu Wykonawcy zobowiązani są przesyłać na numer faxu:                                     (32) 67 107 73 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.:

- poniedziałek: od 7.00 do 16.00,

- wtorek-czwartek: od 7.00 do 15.00,

- piątek: w godzinach od  7.00 do 14.00.

Zamawiający nie wymaga powtarzania korespondencji w formie faxu dodatkową formą listowną.

3) Korespondencję przekazywaną za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) Wykonawcy proszeni są o przesyłanie na adres: sekretariat@pzd.zawiercie.powiat.pl .

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są :

a) Adam Głąb - udzielanie informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia,

b) Monika Piasecka -  udzielanie informacji dotyczących procedury postępowania.

XIX.   Zasady dotyczące podwykonawstwa.

1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

1. W umowie z Podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek określić szczegółowo zakres robót przewidzianych do wykonania, termin realizacji robót, wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

2.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

3.  Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.

XX.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6    	i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3,  jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 	zamówień.

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 Pzp.

XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

Adres e-mail: sekretariat@pzd.zawiercie.powiat.pl

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich PLN.

XXIII.  Pozostałe informacje.

1. Zamawiający informuje, iż zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, t.j. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ  OFERTY

..............................................................

pieczęć Wykonawcy

nazwa Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REGON .................................................................NIP ………….............................................

Adres ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

powiat ..........................................................województwo ..................................................

tel. .................................. fax. …………………… e-mail. ..................................................

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 S w miejscowości Łany Średnie
 na terenie Gminy Żarnowiec”

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

za kwotę netto .................................................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................),

natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ................%,                                    kwota brutto wynosi ........................................................PLN

(słownie: .................................................................................................................................

2) oświadczamy, że udzielamy gwarancji oraz rękojmi za wady na okres............miesięcy* licząc od daty  odbioru  ostatecznego,

3)  oświadczamy, że osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy dla niniejszego zamówienia – ...................................................……………………………………….(należy wskazać imię i nazwisko osoby)

posiada dodatkowe (ponad wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu)       	doświadczeniezwiązane ze sprawowaniem funkcji kierownika budowy, kierownika robót  	drogowych lub inspektora nadzoru w spec. drogowej, przy realizacji zakończonych robót 	polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie dróg 	publicznych (z wyłączeniem remontów cząstkowych)

a)

.............................................................

b)

..............................................................

c)

...........................................................…

d)

………………………………………….

(należy wypełnić, jeżeli dotyczy, wskazując pełnioną funkcję, zakres wykonywanych czynności, nazwę, przedmiot i rodzaj wykonywanych w ramach zadania robót; w przypadku konieczności należy powielić linię)

4)  oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania,

5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który stanowi integralną część SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy na  zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 	wyznaczonym przez Zamawiającego,

6)  oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia 	zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej (ceny 	brutto), które zamierzamy wnieść w formie:………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………
7)  oświadczamy, że użyte przez nas do realizacji zamówienia materiały, sprzęt i środki 	techniczne będą posiadały aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania.

8) oświadczam, że zatrudnię co najmniej na okres realizacji zamówienia na podstawie  	 	  umowy 	o pracę lub pracę tymczasową osoby wykonujące wszelkie czynności 	  	wchodzące w tzw.koszty bezpośrednie (wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 	czynności bezpośrednio 	związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 	fizycznych,  wymóg ten  nie dotyczy  osób kierujących budową, dostawców materiałów 	budowlanych).

9)  wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  	dlatego poniżej wskazuję nazwę usług, których świadczenie prowadzi do obowiązku 	podatkowego u Zamawiającego, oraz wykazuję ich wartość bez kwoty podatku:

……………………………………………………………………………………………….

(wypełnić tylko w przypadku opisanym powyżej)

10)  informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 	gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) – rozdz. 7, zaliczam się do :

mikroprzedsiębiorstw / małych przedsiębiorstw / średnich przedsiębiorstw

(niepotrzebne skreślić)**

11)  załączniki:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

......................... dnia ............................	         ......................................................................

podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

* okres gwarancji  nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy.

**   por.  zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik Nr 2

.....................................................

(dane teleadrersowe wykonawcy )

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ……………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez ……………………………………………………......(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w…………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……................... (miejscowość), dnia ………….……......... r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……........ (miejscowość), dnia ………….……..... r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr  3

.....................................................

(dane teleadrersowe wykonawcy )

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn................................... …………………………………………………………………............................................................…………............................................................................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………....................................... (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………..............................……………………...........................................................................................................................…

.......................................................................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…...................... (miejscowość), dnia ………………….......... r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..…..................................................……............................................................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4

(składany w ciągu 3 dni po przekazaniu informacji z sesji 								otwarcia ofert)

……………………………………..                                …………….…………, dnia …………………

(miejscowość i data)

………………………………………….

………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 S w miejscowości Łany Średnie na terenie Gminy Żarnowiec”, zgodnie z wymogami art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) oświadczam, że:

- nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

- należę*/ należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z n/w wykonawcami:

…………………………………………………

…………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………………………………...

(podpis)

Załącznik Nr 5

(składany na wezwanie Zamawiającego)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| Lp. | Rodzaj robót, miejsce wykonywania | Wartość robót (w przypadku gdy zadanie wykracza poza wykonanie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu drogi, należy z wartości całkowitej wykonanego zadania wydzielić i określić wartość wykonanych robót drogowych, chyba że wartość tych robót została wskazana w treści załączonego dowodu.) | Termin realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |
| Podpis(y): |  |  |  |  |

Załączniki:

dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Załącznik Nr 6

(składany na wezwanie Zamawiającego)

WYKAZ OSÓB  SKIEROWANYCH  DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobą - podmiotem |
| --- | --- | --- |

.....................podpis Wykonawcy..................

Załącznik Nr 7

UMOWA Nr ..................(projekt)

zawarta w dniu……………w Zawierciu pomiędzy:

Powiatem Zawierciańskim, 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, NIP:  649-22-96-830 , w imieniu którego działa:

mgr inż. Henryk Goncerz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 40/272/15 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 
27 sierpnia 2015 roku,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zawierciańskiego, w imieniu którego działa:

mgr Beata Klich - Pałucha  - Główny Księgowy Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, na podstawie upoważnienia Skarbnika Powiatu Zawierciańskiego,

zwanym dalej "Zamawiającym"

a ………………...

zwanym dalej "Wykonawcą"

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 S w miejscowości Łany Średnie na terenie Gminy Żarnowiec”, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz ofertą Wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy 
z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t..j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 
z niniejszą umową, wymaganiami Zamawiającego, przepisami i zasadami dotyczącymi stosowanej technologii, a w szczególności ze specyfikacją techniczną, Polskimi Normami oraz ogólnymi warunkami technicznymi wykonywania robót danego rodzaju.

3. Odbiorcą robót wynikających z niniejszej umowy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, 
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, któremu w trakcie wykonywania umowy przysługują wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że:

a)  posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, niezbędne do poprawnego i terminowego 	 	wykonania przedmiotu umowy oraz znany mu jest zakres i charakter robót oraz materiałów 	 	koniecznych do ich wykonania,

b)  znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy,

c) nie istnieją żadne inne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające terminowe wykonanie 	przedmiotu umowy oraz usunięcie jego wad, a ich ewentualne wystąpienie nie będzie 	upoważniało Wykonawcy do przesunięcia terminu wykonania robót lub domagania się 	dodatkowych płatności.

§ 3

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:   do dnia 30 września 2017 r.

2. Wykonawca będzie prowadzić plac budowy zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3. Wykonawca zapewni oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

4. Wykonawca zgłosi do organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi oraz komendanta powiatowego policji datę wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed tą datą.

5. Termin przekazania placu budowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, ale nie później niż 14 dni po podpisaniu umowy.

6. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, dokumentację techniczną oraz przedmiar robót; z przekazania placu budowy Strony sporządzą pisemny protokół.

7. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego oraz za szkody osób trzecich i pracowników Wykonawcy powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych należących do Wykonawcy.

8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)  protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie, o którym mowa  w § 3,

b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

c)  dokonanie odbiorów robót, zgodnie z postanowieniami § 7,

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest:

a) przedłożenie Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wykazu 	pracowników realizujących przedmiot zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 	do wykazu winny być złączone kopie zawartych umów o pracę; w zakresie wrażliwych danych 	osobowych kopie załączonych umów o pracę winny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę 	danych przez ich anonimizację - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

b)  protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie określonym w § 3,

c)  zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz uwzględnieniem 	      specyfiki obiektu zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem 		      zmiany organizacji  ruchu podczas robót na drodze,

d)  dostarczenie Zamawiającemu atestów materiałów użytych do realizacji zadania (przed 	przystąpieniem 	do robót),

e)  terminowe wykonywanie robót zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego 	harmonogramem robót,

f)   dostarczanie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

g)   zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej inwestycji,

h)   zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

i)  zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 	łącznie 	z kosztami utylizacji;

j)  jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 	  	    następujących ustaw:

-Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

-Ustawy z dnia 04.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

(powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie),

k)   zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

l)  posiadania i utrzymywania przez cały okres umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności 	     cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentu 	     potwierdzającego ten fakt (polisy),

m)  przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust.2 niniejszej    	umowy,

n)  wykonanie i utrzymanie urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz  	 	ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót,

o)  zgłoszenie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót, zgodnie 
	z	postanowieniami § 7,

p)  dokonanie kontroli instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem przedmiotu umowy 	do odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

r)  informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą 	wpłynąć na jakość robót, lub opóźnienie terminu wykonania,

s)  wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, atestów i certyfikatów materiałów,

t)  zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnościach 	odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie  z postanowieniami § 7,

u)  doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: ............... PLN netto plus 23 % podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę: .................................PLN brutto (słownie :......................................)

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o zatwierdzony protokół ostatecznego odbioru robót, sporządzony na podstawie rozliczonego kosztorysu powykonawczego 
i zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z wymienionymi wyżej dokumentami.

3.  Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

4.  Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

a)  oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału Podwykonawców, lub

b) w przypadku wykonania robót z udziałem Podwykonawców - oświadczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą 
z tytułu wykonanych przez niego robót, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.

6. Wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy; w razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

7. Kwota wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio Podwykonawcy zostanie potrącona 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dotyczy jedynie przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Za roboty niewykonane, uznane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje.

10. W przypadku opóźnienia w otrzymaniu środków od instytucji współfinansującej zadanie Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia niezwłocznie po ich otrzymaniu, bez konieczności zapłaty odsetek.

11. Faktura za wykonane roboty winna zawierać następujące dane oraz być dostarczona na adres Odbiorcy:

Nabywca:  Powiat Zawierciański

ul. Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

NIP: 649 22 96 830

Odbiorca:  Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

§ 6

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście lub przy pomocy Podwykonawców.

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie przez Podwykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub polisy potwierdzającej rozszerzenie przez Wykonawcę zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność Wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzone poszkodowanemu przez Podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Za działanie i zaniechanie Podwykonawców, tak jak za działanie i zaniechanie własne, odpowiada Wykonawca.

5. Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, o których mowa w niniejszym § powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.

7. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

8. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia mu projektu umowy  o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

14. Powyższe zasady, określone w ust. 7 do nr 13 niniejszego paragrafu, mają odpowiednie zastosowanie także do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo oraz umów oraz ich zmian zawieranych przez Podwykonawców z Dalszymi Podwykonawcami.

15. Treść umowy o roboty budowlane w przedmiotowym zamówieniu w części dotyczącej postanowień jakie powinna zawierać umowa o podwykonawstwo ma odpowiednie zastosowanie do umów z Dalszymi Podwykonawcami, z zastrzeżeniem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

1.  W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

a)   odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)   odbiór ostateczny całości przedmiotu umowy,

c)   odbiór pogwarancyjny przed upływem okresu gwarancji.

2.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru.

3.  Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach:

a)  Zamawiający przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust.1 pkt a w terminie 7 dni                     	roboczych  od dnia otrzymania zawiadomienia.

b) Zawiadamiający przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt b i c w terminie 14 dni 	roboczych od dnia otrzymania  zawiadomienia.

4.  Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego, będzie faktyczne wykonanie robót.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty odbiorowe, w tym m.in.:

a)  dokumentację powykonawczą, w tym kosztorys powykonawczy,

b)  oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 	projektową,  obowiązującymi przepisami i normami,

c)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby 	budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

6.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę zakończenia robót, stwierdzoną w protokole odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 8

1. Funkcję Kierownika Robót ze strony Wykonawcy będzie pełnił (a)- ...............................

2. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie pełnił – Pan Adam Głąb.

3. Zmiana osób wymienionych w niniejszym § nie wymaga zmiany niniejszej umowy; w takiej sytuacji Strona dokonująca zmiany ma obowiązek poinformować drugą Stronę o planowanej zmianie nie później niż na 3 dni robocze przed objęciem funkcji przez nową osobę.

4. W ciągu 3 dni od powyższego powiadomienia druga Strona może zgłosić uzasadnione zastrzeżenie do zmiany; brak oświadczenia w tym terminie oznacza akceptację zmiany.

§ 9

(w zależności od wybranej formy zabezpieczenia)

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj...............................................PLN (słownie złotych:...........................................................

w formie: ..............................................................

wariant I (forma pieniężna):

z tym, że :

-70% tej kwoty tj............... zł. (słownie: .......................................................) gwarantuje zgodnie z umową wykonanie umowy i zwrócone zostanie w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze

- pozostałą część tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

lub wariant II (forma niepieniężna):

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej obejmuje ono okres przekraczający 30 dni termin wykonania umowy - w części dotyczącej 70%, o którym mowa w art. 151 Pzp, zaś w części dotyczącej 30% - o okres 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej winny mieć one charakter bezwarunkowy i upoważniać Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu do żądania wypłaty od ubezpieczyciela wyłącznie w oparciu o zgłoszone żądanie bez jakichkolwiek innych warunków.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń.

(ostateczna  wersja  wybranego  wariantu ustalona  zostanie podczas  sporządzania  umowy)

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na wykonane roboty na okres..........miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokółu odbioru ostatecznego.

2. Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przez  okres ........miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokółu odbioru ostatecznego (zgodnie z art.558 Kodeksu cywilnego).

3.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi czy gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi czy gwarancji.

5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, usunie On je sam na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.

7. Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, Strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

8. Zamawiający zastrzega możliwość pobrania próbek materiałów użytych do wykonania zadania i przesłania ich do niezależnego laboratorium w celu wykonania badań (na koszt Wykonawcy); jeżeli w ich wyniku okaże się, iż roboty będące przedmiotem badań były wykonywane zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami prawa, koszt badań poniesie Zamawiający.

§ 11

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego  	   netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie rękojmi  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1,

- brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 	dalszym  Podwykonawcom, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł,

-  nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 	    są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł,

-  nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 	lub jej zmiany, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł,

-  brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi każdorazowo

5 000,00 zł.

-   brak zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy - w wysokości 10 000,00 zł za każdego   niezgłoszonego Podwykonawcę,

-  za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a 	niniejszej umowy, a w szczególności nie przedłożenia Zamawiającemu w wymaganym 	terminie dokumentów, o których mowa w 4  ust. 4 niniejszej umowy, lub jeżeli 	przedłożone 	dokumenty nie potwierdzają zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na 	podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty brukarskie - w wysokości 500,00 zł;

b)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

- zwłoka w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto   	   	określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,

w którym odbiór miał być zakończony,

- odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % 	     	     wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1,

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości kar umownych.

§ 12

- 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy :

a)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w  interesie 	  	  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 		  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości 
		  o powyższych okolicznościach,

b)   Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo  	  	   wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c)   Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania 		   umowne pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia inspektora nadzoru i wezwania do 	        realizacji warunków umowy,

d)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający:

- a)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bezzasadnie odmawia 	podpisania protokołu odbioru,

- b)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie   	będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Odstąpienie od umowy dla swej skuteczności wymaga uprzedniego wezwania drugiej Strony do usunięcia stanu stanowiącego podstawę do odstąpienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego, co najmniej  14-dniowego, terminu na usunięcie tego stanu.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 4 nie jest konieczny w przypadku zaistnienia kolejnych przesłanek uzasadniających odstąpienie od umowy.

6. W wypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale 	    	  Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 		   dzień odstąpienia,

b)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być   	    	  wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli  	   	   odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót  	   	  zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 			  urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

d)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania z przyczyn, za które Wykonawca 		  nie odpowiada obowiązany jest do:

-  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały  	        wykonane do dnia odstąpienia,

-  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt c) niniejszego ustępu, po 	          cenie nie wyższej niż cena zakupu ,

-  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w  inny sposób kosztów budowy, 	           	          obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, 	          chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie przez Zamawiającego tych obiektów i 			     urządzeń,

- zabezpieczenia terenu budowy po dokonaniu czynności określonych w ust. 6.

§ 13

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy na  niżej określonych warunkach:

a)  zmiany będące skutkiem oczywistej omyłki,

b)  przekształcenie podmiotowe Wykonawcy,

c)  zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 	realizację	zamówienia, w szczególności ustawowa zmiana przepisów dotyczących stawki 	procentowej należnego podatku VAT,

d)  w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 	    sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 	    jednoznacznej interpretacji przez Strony jej zapisów.

e)  termin wykonania zamówienia może ulec zmianie (wydłużeniu) w przypadkach:

- wystąpienie uwarunkowań społecznych (protesty, petycje itp.),

- wystąpienie klęski żywiołowej,

- wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć,

- wystąpienie wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót,

-  wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 	Wykonawca,

- wystąpienie opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii,

- wydłużająca się procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponad 	pierwotny termin związania ofertą,

f)  wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadkach:

-  wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 	          przedmiotu umowy, których nie można było wcześniej przewidzieć,

-  wystąpienie konieczności odstąpienia od wykonania części  robót, w wyniku zmian, które wynikły 	          podczas realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

-  zmiana ostatecznego wynagrodzenia powstała na podstawie rozliczonego kosztorysu       		        powykonawczego po dokonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (sytuacja taka nie 				 wymaga aneksowania umowy)

3. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności wymienione w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,  ewentualne zmiany umowy zostaną wprowadzone stosownym aneksem.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:          						                                Wykonawca: