Zawiercie, dnia 24.09.2018 r.

PZD.DZ3.MP-3423-0017/18

# Zmiana treści

# Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego pn: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica- Żarnowiec w miejscowości Sławniów”.

1. 	 Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Pzp  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami),  informuje

o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w zakresie terminu wykonania zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin wykonania zamówienia:     do dnia 30.11.2018 r.

Nowy wymagany składania ofert:           do dnia 03.10.2018 r.  godz. 09:00

2.  W związku z powyższymi zmianami  wprowadza się następujące zmiany treści poszczególnych elementów SIWZ :

a)  miejsce  dokonanej zmiany: sekcja V :

V.  Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2018 r.

b)  miejsce  dokonanej zmiany: sekcja  IX :

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pok. 302, III piętro (sekretariat) w terminie:  	do  dnia 03.10.2018 r. do godziny 09:00.

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.10.2018 r. o godz. 09:15
	w sali nr 317.

c)  miejsce  dokonanej zmiany:  załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, pkt 3 :

3)  akceptujemy termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2018 r.

d)  miejsce  dokonanej zmiany:  załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy, § 3, ust.1:

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie  do  30 listopada 2018 r.,  przy czym  odbiór 	    		     robót  przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 	   	     Wykonawcę gotowości do odbioru robót, o czym  mowa w § 7 ust. 3 pkt b.

3.  Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.