Zawiercie, dnia 27.03.2014 r.

PZD.DZ3.MP-3423-0006/14

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 		     nieograniczonego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1751 S

w miejscowości Łany Małe od km 10+593 - 16+012”

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawcy zainteresowanego ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego j/w, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z wymaganiami STWiOR D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.5.4 a) cytat:

"Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.."

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie robót bitumicznych całą szerokością jezdni przy całkowitym zamknięciu odcinków remontowanej drogi powiatowej?

#### Odpowiedź :

Prace należy wykonać zgodnie z projektem, który przewiduje połówkowe zamknięcie odcinków remontowanej drogi powiatowej. Ewentualne przedstawienie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na całkowite zamknięcie pasa w obrębie remontowanego odcinka  umożliwi wykonanie robót całą szerokością jezdni.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z wymaganiami STWiOR D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.5.4 a) cytat:

"Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem

w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót."

Czy publiczne obwieszczenie rozpoczęcia robót oraz wykonanie tablic informacyjnych stanowi odpowiedzialność Wykonawcy robót? Jeśli tak prosimy o określenie sposobu publicznego obwieszczenia robót oraz ilości, wymiarów i treści tablic informacyjnych.

Odpowiedź :

Zamawiający wyjaśnia, że zapewnienie tablicy informacyjnej (1szt.) leży po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) tablica informacyjna powinna mieć kształ protokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm  i  zawierać następujące informacje:

1)	określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

2)	numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu  nadzoru budowlanego,

3)	imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

4)	imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

5)	imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a)	kierownika budowy,

b)	kierowników robót,

c)	inspektora nadzoru inwestorskiego,

d)	projektantów,

6)	numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

7)	numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi powiatowej.

#### Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że kategoria ruchu  dla przedmiotowego odcinka to KR-3.