        Załącznik Nr 8
UMOWA Nr ..................(projekt)

zawarta w dniu .................. w Zawierciu pomiędzy:
Powiatowym Zarządem Dróg w Zawierciu, z siedzibą :
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,
reprezentowanym przez:

1. Dyrektor - mgr inż. Marian Gajda
2. Główna Księgowa - mgr Beata Klich - Pałucha

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
....................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Budowa chodnika przy ul. Mrzygłodzkiej w Zawierciu-DW791”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz ofertą Wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146).

§2
1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w §l określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście lub przy pomocy Podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie przez Podwykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub polisy potwierdzającej rozszerzenie przez Wykonawcę zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność Wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzone poszkodowanemu przez Podwykonawców.
5. Za działanie i zaniechanie Podwykonawców, tak jak za działanie i zaniechanie własne, odpowiada Wykonawca.
6. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: do dnia 15 grudnia 2014 r.
7. Wykonawca zapewni projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 umowy oraz będzie prowadzić plac budowy zgodnie z tym projektem.
8. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego oraz za szkody osób trzecich i pracowników Wykonawcy powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych należących do Wykonawcy.
9. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 3
1. Termin przekazania placu budowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, ale nie później niż 14 dni po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem.
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, dokumentację techniczną oraz przedmiar robót; z przekazania placu budowy Strony sporządzą pisemny protokół.
3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną zadania w ramach wynagrodzenia określonego w § 5.

§ 4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
     a) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie, o którym mowa w § 3,
     b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
c) dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających, zgodnie z postanowieniami § 7,
     d) dokonanie odbioru ostatecznego, zgodnie z postanowieniami § 7,
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
      a) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie określonym w § 3,
      b) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz uwzględnieniem specyfiki	obiektu zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem zmiany organizacji	ruchu podczas robót na drodze,
      c) dostarczenie Zamawiającemu atestów materiałów użytych do realizacji zadania (przed przystąpieniem	do robót),
      d) terminowe wykonywanie robót zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem	robót,
      e) wykonywanie robót zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego specyfikacjami technicznymi	wykonania i odbioru robót,
      f) dostarczanie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
      g) zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
h) posiadania i utrzymywania przez cały okres umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności	cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentu	potwierdzającego ten fakt (polisy),
       i) przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
       j) wykonanie i utrzymanie urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie	kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót,
       k) zgłoszenie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających	zakryciu bądź zanikających, zgodnie z postanowieniami § 7,
        l) dokonanie kontroli instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do	odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
       m) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na	jakość robót, lub opóźnienie terminu wykonania,
        n) wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, atestów i certyfikatów materiałów,
        o) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w	czynnościach	odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7,
        p) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wg kosztorysu ofertowego
w wysokości: ............... PLN netto (słownie: .......................................) plus 23 % podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę: ......................PLN brutto (słownie: .....................................).
2. Należności wynikające z faktury będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru wykonanych robót potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową bez wad i usterek oraz po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiajacego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie 7 dni roboczych, Zamawiający może:
      a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,	jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
      b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub	Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do	wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
     c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli	Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność	takiej zapłaty.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
9. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.
10. W przypadku opóźnienia w otrzymaniu środków od instytucji współfinansującej zadanie Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia niezwłocznie po ich otrzymaniu, bez konieczności zapłaty odsetek.
11. Za roboty niewykonane, uznane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje.
12. O konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych kosztorysem ofertowym, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru.
13. Wykonawcy nie wolno realizować robót dodatkowych, bez zmiany postanowień niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samodzielne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne.

§ 6
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
2. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy
z Dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, w takim przypadku przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa w niniejszym § powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.
4. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
10. Wysokość kar umownych z tytułu:
      1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym	Podwykonawcom, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł.
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są	roboty budowlane, lub projektu jej zmian, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł
       3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej	zmiany, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi każdorazowo 5 000,00	zł
11. Treść umowy o roboty budowlane w przedmiotowym zamówieniu w części dotyczącej postanowień jakie powinna zawierać umowa o podwykonawstwo ma odpowiednie zastosowanie do umów z Dalszymi Podwykonawcami, z zastrzeżeniem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7
1. Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających. W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru.
3. Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach:
     a) inspektor nadzoru przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust.1 w terminie 7 dni roboczych od	otrzymania zawiadomienia.
      b) Zawiadamiający przystąpi do odbioru ostatecznego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania	zawiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys powykonawczy zawierający szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy.

§ 8
1. Funkcję Kierownika Robót ze strony Wykonawcy będzie pełniła- Pan .............................
2. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie pełnił - Pan Kazimierz Gola.
3. Zmiana osób wymienionych w niniejszym § nie wymaga zmiany niniejszej umowy. W takiej sytuacji Strona dokonująca zmiany ma obowiązek poinformować drugą Stronę o planowanej zmianie nie później niż 3 dni robocze przed objęciem funkcji przez nową osobę. W ciągu 3 dni od powyższego powiadomienia druga Strona może zgłosić uzasadnione zastrzeżenie do zmiany; brak oświadczenia w tym terminie oznacza akceptację zmiany.

§ 9
( w zależności od wybranej formy zabezpieczenia)
Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj.......................................PLN (słownie złotych:...........................................................
w formie: ..............................................................
wariant I (forma pieniężna):
z tym, że :
        -70% tej kwoty tj............... zł. (słownie: .......................................................) gwarantuje zgodnie z umową wykonanie umowy i zwrócone zostanie w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze
        - pozostałą część tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 lub wariant II (forma niepieniężna):
 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej obejmuje ono okres przekraczający 30 dni termin wykonania umowy - w części dotyczącej 70%,
o którym mowa w art. 151 ustawy Pzp, zaś w części dotyczącej 30% - o okres 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady.
     W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej winny mieć one charakter bezwarunkowy i upoważniać Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu do żądania wypłaty od ubezpieczyciela wyłącznie w oparciu o zgłoszone żądanie bez jakichkolwiek innych warunków.
   W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń.
(ostateczna wersja wybranego wariantu ustalona zostanie przy sporządzaniu umowy)

§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
2. Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przez okres 60 miesięcy od dnia wykonania umowy (art.558 Kc).
3. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie gwarancji.
4. W razie wystąpienia wad i usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.
5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, usunie On je sam na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.
7. Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.
8. Zamawiający zastrzega możliwość pobrania próbek materiałów użytych do wykonania zadania i przesłania ich do niezależnego laboratorium w celu wykonania badań (na koszt Wykonawcy). Jeżeli w ich wyniku okaże się, iż roboty będące przedmiotem badań były wykonywane zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami prawa, koszt badań poniesie Zamawiający.

§ 11
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
        - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia	umownego	netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
        - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
        - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1.
      b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :
        - za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto	określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym	odbiór miał być zakończony.
        - za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %	wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1.
 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości kar umownych.

§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy :
    a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w interesie	publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy
        w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych	okolicznościach,
    b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo	wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z przekazaną przez	Zamawiającego dokumentacją,
    d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający:
1. a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bezzasadnie odmawia podpisania	protokołu odbioru.
2. b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie	mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy dla swej skuteczności wymaga uprzedniego wezwania drugiej Strony do usunięcia stanu stanowiącego podstawę do odstąpienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego, co najmniej 14-dniowego, terminu na usunięcie tego stanu. Warunek ten nie jest konieczny w przypadku zaistnienia kolejnych przesłanek uzasadniających odstąpienie od umowy.
4. W wypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
    a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale	Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień	odstąpienia,
    b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być	wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli	odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
 c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót	zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia	zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
    d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązanie z przyczyn, za które Wykonawca nie	odpowiada obowiązany jest do:
        - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały	wykonane do dnia odstąpienia,
        - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt c) niniejszego ustępu, po cenie	nie wyższej niż cena zakupu ,
        - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów	zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że	Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie przez Zamawiającego tych obiektów i urządzeń,
        - zabezpieczenia terenu budowy po dokonaniu czynności określonych w ust. 4.

§ 13
 1. Zmiana lub uzupełnienie treści umowy mogą nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w dacie zawarcia umowy, takich jak:
     a) przekształcenie podmiotowe Wykonawcy,
     b) zmiana członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia	nieprzewidzianych	okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających	należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim przypadku	każda nowa osoba musi spełniać warunki	określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty
w postępowaniu przetargowym,
     c) wynagrodzenie może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie zakresu) w przypadku,	gdy	faktyczna ilość robót objętych przedmiotem zamówienia ulegnie zmianie w stosunku do ilości	wskazanych w przedmiarze robót (kosztorysie ślepym),
     d) termin wykonania zamówienia może ulec zmianie (wydłużeniu) w przypadkach:
        -wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
        -wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności (w tym również niezbędnych robót dodatkowych)	wynikłych w trakcie realizacji robót,
-wystąpienie opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii,
    -wydłużająca się procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponad pierwotny	termin związania ofertą.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:	Wykonawca: